Справочная информация по объекту инициативного бюджетирования

Наименование инициативного проекта: Веревочный полигон «Нити-Сити».

Представитель инициативной группы: Чернухина Анна Андреевна,

тел.: 89505303002.

Место реализации: город Нижневартовск, 4 мкр., улица Ленина, 9А,  на территории МАУДО г. Нижневартовска «Центр детского творчества».

Дата начала и окончания реализации проекта: c 12.08.2025 по 14.11.2025 (акт о приемке выполненных работ от 14.11.2025).

Сведения о выполненных работах, оказанных услугах:

В рамках муниципального контракта, заключенного с подрядчиком ИП Ижболдин Никита Николаевич были выполнены работы по установке современного и технически оснащенного веревочного полигона, камер видеонаблюдения, сборке и покраске подиума.

Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Трудовое участие: произведена расчистка территории, натягивание веревок на полигоне, выравнивание площадки песком.

Имущественное участие: приобретены альпинистские карабины                       с закручивающейся муфтой овальной формы в количестве 2 штук, лопата для уборки снега в зимний период в количестве 1 штуки.

Сведения о финансировании Проекта:

| Стоимость проекта всего, руб. | в том числе |  |  | Цена контракта, руб. | Экономия | Причины экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет города, руб. | Окружной бюджет | Софинанси- рование заинтересованных лиц, руб. |  |  |  |
| 3 476 022,65 | 1 0473 022,65 | 2 433 000,00 | 171 100 | 2 709 700 | 766 322,65 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |