# КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

ул.  Нефтяников 13-а, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра(Тюменская область), 628602

Телефон:  (3466) 24-51-59, 24-48-92 Телефакс: (3466) 24-28-75, электронная почта: Sp@n-vartovsk.ru

от 08 июня 2016 № 54/02

Заключение

на изменения, вносимые в муниципальную программу «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы»

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с полномочиями Счетной палаты города Нижневартовска, установленными в пункте 7 части 2 статьи 9 Федерального закона от 02.07.2013 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и в пункте 3 части 1 статьи 10 Положения о контрольно-счетном органе муниципального образования - счетной палате города Нижневартовска, утвержденного решением Думы города Нижневартовска от 22.12.2011 №154.

В результате оценки представленного проекта постановления администрации города Нижневартовска «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 28.06.2013 № 1304 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы» (с изменениями на 31.03.2016 №436)» (далее – Проект) и представляемых одновременно с ним материалов установлено:

# В муниципальную программу «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации города Нижневартовска от 28.06.2013 № 1304 (далее – Муниципальная программа), предлагается внести изменения в целях приведения Муниципальной программы в соответствие с решениями Думы города Нижневартовска от 25.03.2016 № 987, 25.05.2016 №1031«О внесении изменений в решение Думы города от 27.11.2015 № 908 «О бюджете города Нижневартовска на 2016 год». Кроме того, Проектом предлагается внести дополнительные перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности между мероприятиями Муниципальной программы, внесение которых связано с решением руководителя Департамента финансов администрации города по изменению сводной бюджетной росписи без внесения изменений в решение о бюджете (пункт 15 решения Думы города от 27.11.2015 № 908 «О бюджете города Нижневартовска на 2016 год»).

# В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ РФ):

- муниципальные программы утверждаются местной администрацией муниципального образования;

- изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные местной администрацией.

Согласно пункту 5.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Нижневартовска, утвержденного постановлением Администрации города Нижневартовска от 11.01.2016 № 2 «О программах города Нижневартовска», при увеличении (уменьшении) объемов финансирования мероприятий и иных изменениях муниципальных программ корректировка (изменение) муниципальных программ осуществляется один раз в полугодие после внесения соответствующих изменений в бюджет города.

Таким образом, внесение изменений в рассматриваемую муниципальную программу относиться к полномочиям администрации города.

Однако в Муниципальную программу в 2016 году уже были внесены изменения постановлением Администрации города от 31.03.2016 №436, в том числе менялся объем финансирования Муниципальной программы.

Следовательно, принятие Проекта будет нарушать установленный Администрацией порядок внесения изменений в муниципальные программы.

В результате вышеуказанных изменений в бюджет города были выделены бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций, в том числе в новые объекты муниципальной собственности:

- «Теплоснабжение квартала П-4 г.Нижневартовска»,

- "Детский сад на 320 мест в микрорайоне 10В г. Нижневартовска. Наружные сети водоотведения. Восстановление благоустройства",

- «Локальные очистные сооружения на выпусках сточных вод с территории города Нижневартовска»,

- «Физкультурно – оздоровительный комплекс для Нижневартовского педагогического института в г. Нижневартовске. Блок А»,

- «Городское кладбище. Расширение»,

- «Внутриквартальный проезд от улицы Ленина в 8 микрорайоне»,

- «Пешеходная аллея между СШ№6 и СШ №7 г. Нижневартовска»,

- «Рекультивация полигона по утилизации и захоронению отходов производства и потребления».

Пунктом 1 статьи 79 БК РФ предусмотрено, что в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в рамках государственных (муниципальных) программ, могут предусматриваться бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в соответствии с решениями, указанными в пунктах 2 и 3 настоящей статьи. Пунктом 2 статьи 79 БК РФ указано, что бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Российской Федерации, государственной собственности субъекта Российской Федерации, муниципальной собственности и принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты осуществляются в порядках, установленных соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности и принятие решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты осуществляются в порядке, установленном Постановлением Администрации города Нижневартовска от 05.02.2015 №208 (ред. от 27.04.2016) (далее – Порядок №208).

Исходя из положений пунктов 2.2, 2.3 Порядка №208, решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета города в объекты капитального строительства муниципальной собственности считается принятым со дня вступления в силу муниципального правового акта об утверждении муниципальной программы или о внесении изменений в муниципальную программу, в рамках которой планируется предоставление бюджетных инвестиций.

Следовательно, включение в Проект указанных выше новых объектов капитального строительства муниципальной собственности осуществлено с нарушением требований бюджетного законодательства и принимаемого в соответствии с ним Порядка №208. И соответственно бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности были выделены до вступления в силу Проекта, т.е. при отсутствии принятого решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств бюджета города в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

А также в результате оценки представленного Проекта было выявлено, что на основании обращения главного распорядителя средств бюджета города – администрации города внесено изменение в сводную бюджетную роспись города Нижневартовска на 2016 год путем перераспределения бюджетных ассигнований в рамках Муниципальной программы в сумме 100,00 тыс. рублей на новый объект - «Физкультурно – оздоровительный комплекс для Нижневартовского педагогического института в г. Нижневартовске. Блок А» (справка – уведомление от 25.04.2016 №337).

Статья 50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" определяет виды имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, и для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования. Однако выделение бюджетных средств на объект капитального строительства «Физкультурно – оздоровительный комплекс для Нижневартовского педагогического института в г. Нижневартовске. Блок А», создаваемого в результате осуществления бюджетных инвестиций неправомерно, так как данное имущество не предназначено для осуществления полномочий, возложенных на муниципальное образование город Нижневартовск. И которое в соответствии с пунктом 5 статьи 50 Федерального закона 131-ФЗ подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению.

Кроме того, необходимо отметить, что в Проекте не четко определен момент вступления в силу в случае его принятия. Для недопущения неоднозначного толкования и правоприменения при определении момента вступления его в силу пункт 2 Проекта предлагаем изложить в следующих редакциях:

«2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.»

или

«2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.»,

либо установить иной срок, позволяющий четко определить момент вступления муниципального правового акта в силу.

Председатель Счетной палаты

города Нижневартовска                                                            С.П.Суханова

Мансурова Светлана Ивановна

8(3466)41-04-12