Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Сквер Героев» (далее - Проект). Место реализации: город Нижневартовск, 10 мкр., по улице Чапаева в створе зданий 85В и 91А.

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2.	Дата начала и окончания реализации Проекта: с 06.05.2025  по 07.10.2025.

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах:

В рамках муниципального контракта с подрядной организацией                        ООО «Вариант» были выполнены следующие работы: устройство подстилающих слоев из песка и щебня, установка бортовых камней, укладка тротуарной плитки и газонной решетки, устройство железобетонного основания для арт-объекта, монтаж опор и шкафа освещения, прокладка кабеля. В центре сквера установлен подиум для выступлений.                         На прилегающей территории сквера благоустроена автомобильная экопарковка из бетонной газонной решетки.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Трудовое участие: 2 человека приняли участие в посадке деревьев и кустарников.

Имущественное участие: 1 человек принял участие в приобретении  и поставке кустарников.

5. Сведения о финансировании Проекта:

| Стоимость Проекта всего | в том числе |  | Цена контракта | Экономия | Причины экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет города Нижневартовска | Соф-ние (население, юр.лица, ИП) |  |  |  |
| 7 533 509,81 | 7 121 509,81 | 412 000 | 6 915 127,85 | 618 381,96 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |