- Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Топиар-Парковка» (далее — Проект).

- Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 26.06.2024 по 16.12.2024 (окончательный расчет по проекту).

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью "СГСК".

В рамках проекта благоустроен земельный участок включающий парковку из газонной решётки, тротуарную дорожку, озеленение территории, освещение. Установлены малые архитектурные формы и информационные стенды.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: В рамках проекта выполнена уборка территории.

Имущественное участие не заявлено.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

(руб.)

| Стоимость проекта всего | в том числе |  |  | Цена контракта | Экономия | Причины экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет МО | Окружной бюджет | Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП) |  |  |  |
| 19957000,00 | 9934500,00 | 9978500,00 | 44000,00 | 18063647,44 | 1893352,56 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |