- Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Обустройство сквера с освещением, МАФами и озеленением» (далее — Проект).

- Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 08.05.2024 по 28.11.2024 (окончательный расчет по проекту).

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью "СГСК".

В рамках проекта создана комфортная среда для людей всех возрастов. Выполнено устройство освещения, озеленение территории, установка малых архитектурных форм и спортивного элемента с резиновым покрытием.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: Не предусмотрено.

Имущественное участие не заявлено.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| Стоимость проекта всего | в том числе |  | Цена контракта | Экономия | Причины экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет МО | Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП) |  |  |  |
| 9977502,00 | 9977502,00 | 0 | 9568811,41 | 408690,59 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |