Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Сиреневая аллея»                                  (далее — Проект). Место реализации: город Нижневартовск, мкр. 8,                         по улице Мира, вдоль детского сада №90 корпус 2.

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением                                о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2.	Дата начала и окончания реализации Проекта: с 29.05.2025  по 31.10.2025 (окончательный расчет по проекту).

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации  Проекта:

Работы проводились в соответствии с муниципальным контрактом подрядной организацией ООО «КТП Свет».

В ходе реализации Проекта выполнены работы по благоустройству пешеходной зоны, в том числе: работы по устройству плитного тротуара, асфальтированной велосипедной дорожки, озеленению, установке лавочек                      и урн, осуществлен монтаж освещения.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

С учетом сезонности работ по посадке саженцев сирени, в соответствии                  с заявлением инициатора проекта и заключенных дополнительных соглашений к договору на безвозмездное выполнение работ от 04.02.2025 №1 и договору добровольного пожертвования имущества от 04.02.2025 №1 срок безвозмездной передачи 20 саженцев сирени, а также окончания работ                   по посадке саженцев продлен до 30.09.2026.

5. Сведения о финансировании Проекта:

(руб.)

| Стоимость Проекта всего | в том числе |  | Цена контракта | Экономия | Причины экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет города Нижневартовска | Соф-ние (население, юр.лица, ИП) |  |  |  |
| 7 500 009,00 | 7 124 009,00 | 376 000 | 7 572 779,72 | - | - |