Приложение к письму

от _______ № ________

- Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Устройство освещения, тротуара и велодорожки с восточной стороны улицы Героев Самотлора от улицы Мира до Восточного проезда» (далее — Проект).

- Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: с 29.06.2022 по 11.10.2022 (окончательный расчет по проекту).

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью "СГСК".

В рамках проекта создан тротуар с велодорожкой и освещением. Вдоль тротуара размещены удобные лавочки с урнами. При реализации проекта все пожелания инициативной группы учтены.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей: не предусмотрено.

Имущественное участие не заявлено.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| Стоимость проекта всего | в том числе |  |  | Цена контрактов/ договоров | Экономия | Причины экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет ХМАО-Югры | Бюджет МО | Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП) |  |  |  |
| 10078630,00 | 7000000,00 | 3078630,00 | 0,00 | 7685505,64 | 2393124,36 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |