Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории между МБОУ СШ №10 и МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» «Дендросад» (далее — Проект). Место реализации: город Нижневартовск, мкр. 4, ул. Ленина, между зданиями МАУДО г. Нижневартовска «ЦДТ» и МБОУ СШ №10.

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2.	Дата начала и окончания реализации Проекта: с 04.08.2025  по 04.09.2025 (окончательный расчет по проекту).

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации  Проекта:

Работы проводились в соответствии с муниципальным контрактом подрядчиком ИП Абелян Гагик.

В ходе реализации Проекта выполнено устройство пешеходных дорожек. Установлены малые архитектурные формы (лавочки, урны).

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта: 10 человек. Произведена уборка территории, посадка кустарников и растений на клумбы.

Имущественное участие: приобретены саженцы многолетних кустарников в количестве – 8 штук.

5. Сведения о финансировании Проекта:

(руб.)

| Стоимость Проекта всего | в том числе |  | Цена контракта | Экономия | Причины экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет города Нижневартовска | Соф-ние (население, юр.лица, ИП) |  |  |  |
| 1 588 013,82 | 1 588 013,82 | 0 | 1 500 000 | 88 013,82 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |