Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство школьного ограждения «Безопасная школа» (далее — Проект). Место реализации: город Нижневартовск, проспект Победы 20В (школа №10).

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2.	Дата начала и окончания реализации Проекта: 21.05.2025 по 13.08.2025 (окончательный расчет по проекту).

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в реализации  Проекта:

Работы проводились  подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью «Стройэлектромонтаж».

В рамках Проекта произведен демонтаж и установка нового ограждения с распашными  воротами, монтаж освещения по периметру.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта : 8 человек. Произведена уборка территории.

Имущественное участие не заявлено.

5. Сведения о финансировании Проекта:

(руб.)

| Стоимость Проекта всего | в том числе |  | Цена контракта | Экономия | Причины экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет города Нижневартовска | Соф-ние (население, юр.лица, ИП) |  |  |  |
| 5 628 627,24 | 5 346 627,24 | 282 000,00 | 5 628 627,24 | 0,00 | - |