Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Активное детство в 7 микрорайоне» (далее - Проект). Место реализации: город Нижневартовск,  7 мкр., в районе МКД №4 по улице Интернациональной.

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2.	Дата начала и окончания реализации Проекта: с 03.04.2025  по 19.11.2025     (акт приемки выполненных работ по объекту благоустройства от 19.11.2025).

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах:

В рамках муниципального контракта с подрядной организацией                        ООО «Спецтех» были выполнены следующие работы: благоустройство дорожки из натуральной гальки, монтаж ограждения,  установка наружного освещения, озеленение. Установлены малые архитектурные формы: игровой комплекс Industrial ГН-1201 компании «Авен», скамейки, урны, качели, игровой элемент (музыкальный инструмент «Глюкофон»).

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Трудовое участие: произведена расчистка территории, демонтаж старого оборудования, высадка кустарников, покраска малых архитектурных форм.

Имущественное участие: приобретены саженцы рябины сибирской в количестве 10 штук, саженцы ели сибирской в количестве 10 штук.

5. Сведения о финансировании Проекта:

| Стоимость Проекта всего | в том числе |  | Цена контракта | Экономия | Причины экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет города Нижневартовска | Соф-ние (население, юр.лица, ИП) |  |  |  |
| 6 966 400 | 6 616 400 | 350 000 | 5 820 682,81 | 1 145 717,19 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |