- Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Безопасность и комфорт в приоритете» (далее — Проект). Место реализации: город Нижневартовск, ул. Мира 68а.

- Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2.	Дата начала и окончания реализации Проекта: 14.04.2025 по 23.07.2025 (окончательный расчет по проекту).

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации  Проекта:

Работы проводились в рамках муниципального контракта с подрядчиком ИП Абелян Гагик.

В рамках Проекта выполнено устройство: бетонного плитного тротуара, покрытия автомобильной парковки из дорожных плит, озеленения, контейнерной площадки для мусора.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

В рамках Проекта произведена посадка газонной травы.

Имущественное участие не заявлено.

5. Сведения о финансировании Проекта:

| Стоимость Проекта всего | в том числе |  | Цена контракта | Экономия | Причины экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет города Нижневартовска | Софинансирование (население, юр.лица, ИП) |  |  |  |
| 4977450,00 | 4977450,00 | 0 | 4141191,46 | 836258,54 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |