Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство школьного стадиона СШ№10» (далее — Проект). Место реализации: город Нижневартовск, 4 мкр., проспект Победы 20В ( территория школы №10).

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2. Дата начала и окончания реализации Проекта: 28.07.2025 по 01.10.2025 (окончательный расчет по проекту).

3.  Сведения о выполненных работах, оказанных услугах:

В рамках муниципального контракта с подрядной организацией ИП Абелян Гагик были выполнены следующие работы: создана многофункциональная площадка для мини футбола, волейбола, баскетбола с покрытием из резиновой крошки; выполнен монтаж бордюра для площадки и спортивного оборудования; произведена заливка бетона с армированием.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта: 8 человек приняли участие в работах по очистке территории.

Имущественное участие не заявлено.

5. Сведения о финансировании Проекта:

| Стоимость Проекта всего | в том числе |  | Цена контракта | Экономия | Причины экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет города Нижневартовска | Соф-ние (население, юр.лица, ИП) |  |  |  |
| 6 413 772,80 | 6 091 082,80 | 322 690 | 6 413 772,80 | 0 | - |