- Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: «Доступный спорт на Рябиновом бульваре» (далее — Проект).

- Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 25.06.2024 по 10.09.2024 (окончательный расчет по проекту).

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:

Работы проводились подрядной организацией индивидуальным предпринимателем Цукановым А.С.

В рамках проекта была благоустроена спортивная площадка на Рябиновом бульваре. Произведена укладка плитки из резиновой крошки, установлены 2 лавочки с урнами и парковка для самокатов и велосипедов. При реализации проекта все пожелания инициативной группы учтены.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

В рамках проекта произведена уборка территории после реализации проекта.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

| Стоимость проекта всего | в том числе |  | Цена контракта | Экономия | Причины экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет МО | Соф-ние (населения, юр.лиц, ИП) |  |  |  |
| 1187000,00 | 1126000,00 | 61000,00 | 1187000,00 | 0,00 | - |