Отчет об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство «Многофункциональной баскетбольно-волейбольной площадки и зоны воркаут, а также площадки для общегимназического сбора» (далее — Проект).

Место реализации: город Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, 41а (МБОУ «Гимназия №1»).

Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.

2.	Дата начала и окончания реализации Проекта: 07.04.2025 по 28.08.2025 (окончательный расчет по проекту).

3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках  реализации  Проекта:

Работы проводились  подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй».

В рамках Проекта выполнены демонтажные работы. Монтаж наливного полиуретанового покрытия. Смонтирована многофункциональная баскетбольно-волейбольная площадка с ограждением и площадка для общегимназического сбора.  Осуществлен монтаж оборудования воркаута.

4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта : 1 человек. Произведена уборка территории.

Имущественное участие: приобретена 1 лавочка.

5. Сведения о финансировании Проекта:

(руб.)

| Стоимость Проекта всего | в том числе |  | Цена контракта | Экономия | Причины экономии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет города Нижневартовска | Соф-ние (население, юр.лица, ИП) |  |  |  |
| 9 999 227,45 | 9 629 227,45 | 370 000,00 | 8 990 003,86 | 1 009 223,59 | Экономия сложилась по результатам проведенных торгов |